MELHORIA DA ESTRUTURA DO ARQUIVO DE DADOS JSON PARA REDUÇÃO DE CUSTOS API, SEM PERDER A QUALIDADE DOS DADOS E DA ANALISE DE IA

FASE 1 - ELIMINAÇÃO DE DUPLICATAS (Impacto Imediato)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☐ Remover contextual_snapshot inteiro
☐ Remover duplicatas de liquidity_heatmap (manter apenas 1)
☐ Remover duplicata de historical_vp
☐ Remover multi_tf duplicado
☐ Remover derivatives duplicado
FASE 2 - LIMPEZA DE DEBUG
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☐ Remover observability
☐ Remover data_quality (ou mover para log separado)
☐ Remover metadata interno
☐ Remover orderbook_data_quality

FASE 3 - OTIMIZAÇÃO DE TIMESTAMPS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☐ Manter apenas epoch_ms
☐ Calcular NY/SP no frontend/consumer
☐ Remover time_index duplicado

FASE 4 - COMPRESSÃO DE VOLUME PROFILE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☐ Converter strings "92210|373.28|8.09; ..." para arrays
☐ Enviar apenas top 5 HVN/LVN (não 20+)
☐ Cachear dados semanais/mensais localmente

FASE 5 - ABREVIAÇÃO DE CAMPOS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
☐ Implementar dicionário de abreviações
☐ Versionar schema ("_v": 2)
☐ Documentar mapeamento
## 💡 Estratégia de Cache por Frequência

# Configuração recomendada de atualização

CACHE_CONFIG = {
    # TIER 1 - Cada tick/2 segundos
    "realtime": {
        "fields": ["price", "volume.delta", "flow.cvd", "flow.imbalance"],
        "ttl_seconds": 2,
        "source": "websocket"
    },

    # TIER 2 - A cada 1-5 minutos
    "near_realtime": {
        "fields": ["book", "clusters", "flow.sectors", "flow.net_*"],
        "ttl_seconds": 60,
        "source": "polling"
    },

    # TIER 3 - A cada 15-30 minutos
    "periodic": {
        "fields": ["tf", "deriv", "macro.corr", "ml"],
        "ttl_seconds": 900,
        "source": "polling"
    },

    # TIER 4 - Diário/Semanal
    "cached": {
        "fields": ["vp.w", "vp.m", "onchain", "options"],
        "ttl_seconds": 86400,
        "source": "cache_local"
    }
}

ESTRUTURA DE MEU SISTEMA DE ARQUIVOS

Aqui está a estrutura completa de pastas e arquivos do seu sistema, obtida usando o comando `tree /F` no diretório raiz do projeto:

Aqui está a **estrutura hierárquica do sistema**:

```
robo_sistema.binace.api/
│
├── 📁 .agent/
├── 📁 .github/
├── 📁 .mypy_cache/
├── 📁 ai_runner/
│ ├── __init__.py
│ ├── ai_runner.py
│ └── exceptions.py
├── 📁 arquivos para diagnostico/
│ └── 📁 diagnostico de janelas geradas/
│ ├── diagnostico_avancado.py
│ ├── diagnostico_duplicatas.py
│ ├── diagnostico_janelas.backup_20260120_215258.py
│ ├── diagnostico_janelas.py
│ └── fix_duplicatas_completo.py
├── 📁 cache/
├── 📁 config/
│ └── model_config.yaml
├── 📁 coverage_html/
├── 📁 dados/
├── 📁 data_pipeline/
│ ├── __init__.py
│ ├── config.py
│ ├── logging_utils.py
│ ├── pipeline.py
│ ├── 📁 cache/
│ │ ├── __init__.py
│ │ ├── buffer.py
│ │ └── lru_cache.py
│ ├── 📁 fallback/
│ │ ├── __init__.py
│ │ └── registry.py
│ ├── 📁 metrics/
│ │ ├── __init__.py
│ │ ├── data_quality_metrics.py
│ │ └── processor.py
│ └── 📁 validation/
│ ├── __init__.py
│ ├── adaptive.py
│ └── validator.py
├── 📁 database/
│ ├── __init__.py
│ └── event_store.py
├── 📁 diagnostics/
├── 📁 docs/
├── 📁 exports_jsonl/
├── 📁 fallback_events/
├── 📁 features/
├── 📁 flow_analyzer/
│ ├── errors.py
│ ├── protocols.py
│ ├── utils.py
│ ├── validation.py
│ ├── aggregates.py
│ ├── metrics.py
│ ├── serialization.py
│ ├── profiling.py
│ ├── logging_config.py
│ ├── prometheus_metrics.py
│ └── absorption.py
├── 📁 infrastructure/
├── 📁 legacy/
├── 📁 logs/
├── 📁 market_orchestrator/
│ ├── __init__.py
│ ├── market_orchestrator.py
│ ├── orchestrator.py
│ ├── 📁 connection/
│ │ ├── __init__.py
│ │ └── robust_connection.py
│ ├── 📁 flow/
│ │ ├── __init__.py
│ │ ├── risk_manager.py
│ │ ├── signal_processor.py
│ │ ├── trade_executor.py
│ │ └── trade_flow_analyzer.py
│ ├── 📁 orderbook/
│ │ ├── __init__.py
│ │ └── orderbook_wrapper.py
│ ├── 📁 signals/
│ │ ├── __init__.py
│ │ └── signal_processor.py
│ ├── 📁 utils/
│ │ ├── __init__.py
│ │ ├── logging_utils.py
│ │ └── price_fetcher.py
│ └── 📁 windows/
│ ├── __init__.py
│ └── window_processor.py
├── 📁 memory/
├── 📁 ml/
├── 📁 MQL5/
├── 📁 orderbook_analyzer/
├── 📁 orderbook_core/
│ ├── __init__.py
│ ├── circuit_breaker.py
│ ├── constants.py
│ ├── event_factory.py
│ ├── exceptions.py
│ ├── metrics.py
│ ├── orderbook_config.py
│ ├── orderbook.py
│ ├── protocols.py
│ ├── structured_logging.py
│ └── tracing_utils.py
├── 📁 Regras/
│ ├── COMPRIMIR DADOS.API.odt
│ ├── regras para o codigo.odt
│ └── 📁 Rastreando robos/
│ ├── ESTRUTURANDO ARQUIVO JSON.odt
│ └── ROBOS X INTEGIGENCIA IA.odt
├── 📁 reports/
├── 📁 risk_management/
│ ├── __init__.py
│ ├── exceptions.py
│ └── risk_manager.py
├── 📁 scripts/
│ ├── ab_test_prompt_styles.py
│ ├── analyze_ai_usage.py
│ ├── audit_json_payload_costs.py
│ ├── backup_to_oci.py
│ ├── disaster_recovery.sh
│ ├── remote_health_check.sh
│ ├── test_fixes_final.py
│ ├── test_fixes_simple.py
│ ├── test_fixes.py
│ ├── test_payload.sh
│ └── validate_regime_system.py
├── 📁 src/
├── 📁 support_resistance/
├── 📁 test_output/
├── 📁 tests/
│ ├── backtester.py
│ ├── config_test.py
│ ├── conftest.py
│ ├── fix_broken_tests.py
│ ├── fix_qwen_import.py
│ ├── fixtures.py
│ ├── mock_ai_responses.py
│ ├── mock_qwen.py
│ ├── regime_scenario_tester.py
│ ├── test_ai_analyzer_language_and_think_strip.py
│ ├── test_ai_analyzer_mock.py
│ ├── test_ai_runner_comprehensive.py
│ ├── test_ai_runner.py
│ ├── test_circuit_breaker.py
│ ├── test_data_pipeline.py
│ ├── test_data_validator.py
│ ├── test_enrich_signal.backup_20260120_215258.py
│ ├── test_enrich_signal.py
│ ├── test_event_bus.py
│ ├── test_event_saver_jsonl_guardian.py
│ ├── test_fix_optimization_storage.py
│ ├── test_flow_analyzer.py
│ ├── test_institutional_alerts.backup_20260120_215258.py
│ ├── test_institutional_alerts.py
│ ├── test_integration_full_flow.py
│ ├── test_invariant_fix.py
│ ├── test_macro_data_provider.py
│ ├── test_market_orchestrator_comprehensive.py
│ ├── test_orchestrator_initialization.py
│ ├── test_orderbook_analyze_core.py
│ ├── test_orderbook_analyzer_comprehensive.py
│ ├── test_orderbook_analyzer_coverage.py
│ ├── test_orderbook_analyzer_full_coverage.py
│ ├── test_orderbook_analyzer_missing.py
│ ├── test_orderbook_analyzer.py
│ ├── 📁 fixtures/
│ │ └── sample_analysis_trigger.json
│ └── 📁 payload/
│ ├── conftest.py
│ ├── pytest.ini
│ ├── test_payload_compressor.py
│ ├── test_payload_guardrail.py
│ ├── test_payload_metrics_aggregator.py
│ └── test_payload_tripwires.py
├── 📁 tools/
├── 📁 utils/
│
├── Arquivos de Configuração:
├── .coverage, .coveragerc, .dockerignore, .env, .gitignore
├── Dockerfile, docker-compose.yml, mypy.ini, pyproject.toml
├── pytest.ini, requirements.txt, requirements-dev.txt
│
├── Arquivos Principais:
├── main.py, main.patched.py
├── config.py, config.json
│
├── Módulos de IA:
├── ai_analyzer_qwen.py, ai_analyzer_qwen_patch2.py
├── ai_historical_pro.py, ai_payload_optimizer.py
│
├── Módulos de Mercado:
├── market_analyzer.py, market_impact.py
├── orderbook_analyzer.py, orderbook_ws_manager.py
│
├── Módulos de Dados:
├── data_handler.py, data_enricher.py
├── data_validator.py, data_quality_validator.py
│
├── Módulos de Trading:
├── trade_buffer.py, trade_validator.py
├── risk_management/risk_manager.py
│
├── Módulos de WebSocket:
├── websocket_handler.py, event_bus.py
│
└── Scripts de Teste:
└── (vários arquivos test_*.py)
```

**Resumo da Estrutura:**
- **37 diretórios** principais
- **Módulos principais**: AI, Mercado, Dados, Trading, WebSocket
- **Infraestrutura**: Database, Cache, Logging, Monitoring
- **Testes**: 50+ arquivos de teste

,

## 🏗️ Nova Arquitetura Proposta PARA REDUÇÃO DE CUSTOS DE API

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ARQUITETURA HÍBRIDA OTIMIZADA │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ DADOS DE MERCADO (WebSocket) │ │ │ │ │ ▼ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ FEATURE STORE UNIFICADO │ │ │ │ (Mesmo dado, views diferentes para cada modo) │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ │ │ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ │ │ │ SCALP ENGINE │ │ INTRADAY ENGINE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Features: │ │ Features: │ │ │ │ - absorption │ │ - value_area │ │ │ │ - delta_fail │ │ - range_integ │ │ │ │ - time_at_lvl │ │ - macro_align │ │ │ │ - cvd_slope │ │ - cross_asset │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Modelo: │ │ Modelo: │ │ │ │ xgb_scalp_rng │ │ xgb_intra_rng │ │ │ │ xgb_scalp_trd │ │ xgb_intra_trd │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Target: │ │ Target: │ │ │ │ HOLD/BREAK/ │ │ RANGE_HOLD/ │ │ │ │ FAKE_BREAK │ │ CONTINUATION/ │ │ │ │ │ │ BREAK_ACCEPT/ │ │ │ │ │ │ BREAK_REJECT │ │ │ └────────┬────────┘ └────────┬────────┘ │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ │ │ ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ DECISION GATE │ │ │ │ │ │ │ │ if confidence > 0.7: │ │ │ │ return model_decision ─────────────────► TRADE │ │ │ │ │ │ │ │ elif confidence > 0.5 AND conflito_detectado: │ │ │ │ ───────────────────────────────────────────────── │ │ │ │ │ │ │ │ │ ▼ │ │ │ │ ┌───────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ LLM GUARDRAIL (payload 1KB) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Prompt: │ │ │ │ │ │ "Modelo diz X, mas há │ │ │ │ │ │ conflito em Y. Validar?" │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Response: { valid: bool } │ │ │ │ │ └───────────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │ │ else: │ │ │ │ return WAIT ───────────────────────► NO TRADE │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

## 💰 Impacto nos Custos

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ PROJEÇÃO DE ECONOMIA REAL │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ CENÁRIO ATUAL (LLM para tudo): │
│ ────────────────────────────── │
│ • 240 análises/dia × 22KB JSON │
│ • ~6.000 tokens input/análise │
│ • Total: 1.44M tokens/dia │
│ • Custo Groq: ~$0.15/dia (barato por ser Groq) │
│ • Custo OpenAI: ~$4.32/dia (se migrar) │
│ │
│ CENÁRIO OTIMIZADO (XGBoost + LLM guardrail): │
│ ─────────────────────────────────────────── │
│ • 240 decisões/dia via XGBoost: $0.00 │
│ • ~20 validações LLM/dia (só conflitos) │
│ • ~1.000 tokens/validação │
│ • Total: 20K tokens/dia │
│ • Custo Groq: ~$0.002/dia │
│ • Custo OpenAI: ~$0.06/dia │
│ │
│ 📉 REDUÇÃO: 98-99% nos custos de LLM │
│ 📈 GANHO: Decisões em 5ms vs 3 segundos │
│ 📈 GANHO: Consistência 100% │
│ │

## 🔄 Plano de Implementação Integrado

FASE 1: OTIMIZAÇÃO IMEDIATA (esta semana)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
├── 1.1 Criar payload_compressor.py
│ └── Reduz JSON de 22KB → 4KB para LLM
│ └── MANTÉM histórico completo local
│
├── 1.2 Ajustar ai_payload_builder.py
│ └── Usa compressor antes de enviar
│
└── 1.3 Resultado: 70-75% redução imediata

FASE 2: SEPARAÇÃO SCALP/INTRADAY (próximas 2 semanas)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
├── 2.1 Criar scalp_feature_extractor.py
│ └── Extrai features de microestrutura
│ └── absorption_duration, delta_failures, etc
│
├── 2.2 Criar intraday_feature_extractor.py
│ └── Extrai features de contexto
│ └── value_area_position, macro_alignment, etc
│
├── 2.3 Criar label_generator.py
│ └── Gera targets corretos ex-post
│ └── SCALP: HOLD/BREAK/FAKE_BREAK
│ └── INTRADAY: RANGE_HOLD/CONTINUATION/etc
│
└── 2.4 Atualizar feature_store.py
        └── Suporta views separadas

FASE 3: TREINAMENTO DOS MODELOS (2-3 semanas)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
├── 3.1 Coletar dados históricos com labels corretos
│
├── 3.2 Treinar 4 modelos XGBoost:
│ ├── xgb_scalp_range.pkl
│ ├── xgb_scalp_trend.pkl
│ ├── xgb_intraday_range.pkl
│ └── xgb_intraday_trend.pkl
│
├── 3.3 Calibrar confiança:
│ └── confidence = p_max - p_second
│
└── 3.4 Criar inference_engine.py atualizado

FASE 4: INTEGRAÇÃO FINAL (1 semana)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
├── 4.1 Criar decision_gate.py
│ └── Decide quando chamar LLM
│
├── 4.2 Ajustar ai_runner.py
│ └── LLM só para validação
│ └── Payload mínimo (~1KB)
│
└── 4.3 Atualizar hybrid_decision.py
        └── Integra XGBoost + LLM guardrail

## 📋 Estrutura de Features Proposta

# scalp_features.py

SCALP_FEATURES = {
    # Absorção (você já tem parcialmente)
    "absorption": {
        "strength": float, # 0-1, força da absorção
        "duration_sec": int, # tempo defendendo nível
        "attempts": int, # quantas vezes tentou romper
        "exhaustion": float, # 0-1, exaustão do lado agressor
    },

    # Delta/CVD (você já tem)
    "delta": {
        "failure_count": int, # vezes que delta não segurou
        "cvd_slope_30s": float, # inclinação CVD curto prazo
        "cvd_divergence": float, # divergência preço vs CVD
    },

    # Tempo no preço (precisa calcular)
    "time_at_level": {
        "seconds": int, # quanto tempo no nível atual
        "revisits": int, # quantas vezes voltou ao nível
        "dwell_ratio": float, # tempo nível / tempo total
    },

    # Order book (você já tem)
    "orderbook": {
        "imbalance": float, # seu imbalance atual
        "imbalance_persist": int, # há quantos ticks mantém imbalance
        "wall_distance": float, # distância até wall grande

### INTRADAY Features (você já tem quase tudo)

# intraday_features.py

INTRADAY_FEATURES = {
    # Value Area (você já tem no volume profile)
    "structure": {
        "va_position": float, # -1 abaixo VAL, 0 dentro, 1 acima VAH
        "distance_to_poc": float, # distância ao POC em ATR
        "range_integrity": float, # 0-1, integridade do range
    },

    # Macro (você já tem)
    "macro": {
        "alignment_score": float, # correlações alinhadas?
        "dxy_impact": float, # impacto do DXY
        "session_bias": str, # ASIA/EU/US bias
    },

    # Cross-asset (você já tem)
    "cross_asset": {
        "divergence": float, # divergência BTC vs ETH
        "correlation_regime": str,# CORRELATED/DECORRELATED
    },

    # Multi-TF (você já tem)
    "trend": {
        "tf_alignment": float, # quantos TFs apontam mesma direção
        "regime_consensus": str, # RANGE/TREND/MANIPULATION
    },
}

"SERIA INTERESSANTE DAR UMA OLHADA NISSO, SERÁ QUE UM MODELO LOCAL TREINADO AJUDARIA?"
### ✅ SIM, ABSOLUTAMENTE!

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ CONCLUSÃO │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │
│ Um modelo local treinado (XGBoost) não só ajudaria como É A SOLUÇÃO │
│ CORRETA para o seu problema. │
│ │
│ O que você precisa fazer: │
│ │
│ 1. SEPARAR os modos (SCALP vs INTRADAY) │
│ 2. REDEFINIR os targets (não UP/DOWN, mas HOLD/BREAK/etc) │
│ 3. TREINAR XGBoost por regime │
│ 4. REDUZIR LLM para validação apenas │
│ │
│ Resultado: │
│ • 98% redução de custo de API │
│ • Decisões em milissegundos │
│ • Confiança que faz sentido operacional │
│ • Modelo para SCALP que realmente funciona em 30s-3min │
│ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

PRIORIDADE PARA OTIMIZAÇÃO LLM:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 📄 market_orchestrator/ai/ai_payload_builder.py
   └── Onde o payload para IA é montado (CRÍTICO)

2. 📄 ai_runner/ai_runner.py
   └── Onde o JSON é enviado para a LLM

3. 📄 enrichment_integrator.py
   └── Onde todas as duplicatas são criadas

4. 📄 context_collector.py
   └── Gera o contextual_snapshot (maior duplicação)

### 🔴 Prioridade Alta (Onde o JSON é montado)
#	Arquivo	Motivo
1	market_orchestrator/ai/ai_payload_builder.py	Monta o payload para IA - ponto ideal para otimizar
2	event_saver.py	Salva o JSON final - pode comprimir aqui
3	enrichment_integrator.py	Junta todos os dados - fonte das duplicatas
4	context_collector.py	Gera contextual_snapshot - maior duplicação

### 🟡 Prioridade Média (Fontes de dados)
#	Arquivo	Motivo
5	data_enricher.py	Gera enriched_snapshot
6	flow_analyzer/core.py	Gera fluxo_continuo
7	liquidity_heatmap.py	Gera clusters (duplicado 3x)

### 🟢 Prioridade Baixa (Consumidores)
#	Arquivo	Motivo
8	ml/hybrid_decision.py	Consome o JSON - precisa adaptar
9	ai_runner/ai_runner.py	Envia para LLM - precisa payload otimizado